Cahier des charges



Sommaire

Introduction p3

Contexte p4

Besoins p5

Fonctionnalités p6

Contraintes p7

Déroulement p8

Authentification p9

Introduction

Occ’Fermetures est une entreprise spécialisée en menuiseries, localisée à Bruguières, près de Toulouse.   
Son effectif est de 3 salariés.   
  
SIRET : 49496201200014   
Statut : SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)   
Secteur d’activité : travaux de menuiserie bois et pvc

Intervenants du projet :

Frédéric VERDELET,  
responsable communication

David FREDE & Gilles CONORT,  
dirigeants de l’entreprise

Najet EL BOUBKARI,  
stagiaire en développement web/mobile

Contexte

Situation actuelle :

- site web existant   
- application non existante

Afin d’apporter une amélioration dans la productivité de l’entreprise et de faciliter les activités au quotidien des employés, les responsables ont pensé au développement d’une application mobile interne et propre à leurs besoins.

Objectifs :

- réduire le temps consacré au chiffrage d’un projet client   
- accéder à tout moment aux données clients   
- optimiser la gestion d’un projet client

Besoins

|  |  |
| --- | --- |
| PENDANT LE PROJET | APRÈS LE PROJET |
| > plateforme Java   > outils pour :   - la conception   - les spécifications fonctionnelles   - le maquettage | > hébergement   > maintenance |

Fonctionnalités

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Client |  | Projet |
| - Rechercher  - Créer  - Modifier  - Supprimer |  | - Rechercher - Créer  - Ajouter un élément  - Modifier un élément  - Supprimer un élément ou le projet dans son intégralité |
|  |  |  |
| Option |  | Compte |
| - Ajouter |  | - Ajouter  - Supprimer |

Contraintes

Dateline : 26/11/2021

Budget : 5000€

Techniques :   
- Support Android   
- Hébergement   
- Maintenance   
- Sécurité des données

Règlementaires : RGPD, CNIL, mentions légales

Déroulement

Octobre :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
| Analyse, conception et  modélisation du projet | |  |  |
|  | Mise en place de la BDD | |  |
|  |  |  | Déploiement |

Novembre :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
| Déploiement | | | Test |

Authentification

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signature des responsables d’Occ’Fermetures précédée de la mention “Bon pour accord” |  | Signature du responsable de Pitxucom précédée de la mention “Bon pour accord” |
|  |  |  |